🏛️ Prosjektmandat & Saksframlegg

Pilotering av AI-Økonomirådgiver i Helse og Mestring — Kristiansand Kommune

# 1. Bakgrunn og Formål

Helse og Mestring i Kristiansand kommune forvalter et netto driftsbudsjett på ca. 3,52 milliarder kroner og over 2 700 faste årsverk fordelt på 6 kommunalsjefområder. Sektoren står overfor store demografiske endringer, komplekse omstillingsprosjekter (som TØRN-satsingen for ny oppgavedeling) og tidsvis stramme rammer som krever tett månedlig avviksoppfølging.

Formålet med pilotprosjektet er å innføre en proaktiv AI-økonomirådgiver som automatiserer månedlig avviksanalyse, beregner prediktive årsprognoser (End-of-Year), og utarbeider regelrette forslag til balansetiltak og omdisponeringer i tråd med kommuneloven § 14-5 og kommunens økonomireglement.

# 2. Forhåndsdefinisjoner & Eventualiteter

For at systemet skal fungere sikkert og oppfylle alle krav fra revisjon, Statsforvalteren og personvernlovgivningen, er følgende 5 kjerneområder definert:

| Kjerneområde | Beskrivelse og Spesifikasjon |
| --- | --- |
| A. Dataarkitektur & Kildeintegrasjon (SSOT) | Nattlige batch-grensesnitt mot Unit4 ERP (transaksjoner), Framsikt (økonomiplan/budsjett), GAT (turnus/overtid/sykefravær) og KOSTRA. Standardisert kobling over 6-nivås hierarki. |
| B. Betingede RAG-Grenseverdier (KPI) | 🟢 Grønn (<=0%: I balanse), 🟡 Gul (0,1–3,0%: Internt varsel), 🔴 Rød (>3,0%: Obligatorisk plikt til § 14-5 balansetiltak). |
| C. Fullmakts- & Eskaleringsmatrise | Administrative omdisponeringer innenfor samme kommunalsjefområde avklares av Kommunedirektør. Omdisponeringer på tvers av kommunalsjefområder/sektorer krever politisk saksframlegg til Bystyret/Formannskapet. |
| D. Juridiske & Etiske Sperrer | Innebygd etisk sperre mot kutt i lovpålagte minstetjenester/bemanningsnormer. Menneskelig overstyring (Human-in-the-Loop) gjelder for alle AI-genererte forslag. |
| E. Sikkerhet, Personvern (GDPR) & Audit | Kun aggregerte lønnstall behandles (dataminimering). Rollebasert tilgangskontroll (RBAC). Uforanderlig audit_log for Kommunerevisjon (NKRF), Agder Kontrollutvalg og Statsforvalteren. |

# 3. Styringssløyfe & Fullmaktstrapp

## Den Månedlige Styringssløyfen

1. Månedlig Data-Import: Automatisk henting fra ERP, Framsikt og GAT.
2. AI Analyse & Trafikklys: Akkumulert avvik, EOY-årsprognose, RAG-status (🟢, 🟡, 🔴).
3. Avviksoppfølging: Ved 🔴 Rød status genereres automatisk preskriptive balansetiltak (§ 14-5).
4. Fullmaktssjekk & Saksgenerering: Automatisk ruting til enten administrativ godkjenning eller politisk saksframlegg.

## Fullmakts- og Eskaleringstrapp

• Nivå 1: Bystyret / Formannskapet: Endringer på tvers av kommunalsjefområder, bruk av disposisjonsfond, permanente tilbudsstrukturer.
• Nivå 2: Kommunedirektøren / Kommunalsjef: Administrative omdisponeringer innenfor samme kommunalsjefområde, inndragning/opprettelse av enkeltstillinger.
• Nivå 3: Enhetsleder (BOMILJØ / Ansvar): Disponeringsfullmakt innenfor tildelt enhetsbudsjett, månedlig avviksoppfølging og TØRN-bemanningsplanlegging.

# 4. Framtidige Mulighetsområder for AI i Helse og Mestring

TØRN & Smart Turnusgenerator: Dynamisk oppgavedeling basert på kompetansebehov time for time. Prediktiv overtid og fraværsstyring.

Prediktiv Pasientstrøm & Kapasitet: Forutse utskrivingsklare pasienter fra Sørlandet sykehus (SSHF) for å unngå overliggerbøter og optimalisere sykehjemsopphold.

Intelligent Responssenter & Velferdsteknologi: Mønstergjenkjenning i trygghetsalarmer, fallsensorer og medisindispensere for å fange opp funksjonssvikt tidlig.

Beslutningsstøtte i EPJ (Pasientjournal): Klinisk oppsummering ved vaktskifte, talegjenkjenning for diktering i hjemmetjenesten.

Automatisk Tildeling & ISF-Optimalisering: Assistanse ved vedtak om Innsatsstyrt Finansiering (ISF), praktisk bistand og hverdagsrehabilitering.